Phần 1: Thiết kế chu trình theo dõi (Workflow)

Để đảm bảo không trộn lẫn ranh giới giữa Sản phẩm (Product) và Quy trình (Process), hệ thống được chia làm hai luồng độc lập:

▶ Luồng 1: Chu trình xử lý Góp ý Sản phẩm (Product Feedback)

[Sprint Review] Stakeholders góp ý ➔ [PO] Ghi nhận vào Bảng Góp Ý (Trạng thái: Mới) ➔ [PO & Devs] Làm rõ thông tin, rủi ro, ngưỡng kỹ thuật trong các buổi Refinement (Trạng thái: Đang làm rõ) ➔ [PO] Ra quyết định cuối cùng ➔ Đưa vào Product Backlog (Gắn mã PBI) HOẶC Từ chối (Ghi rõ lý do).

▶ Luồng 2: Chu trình xử lý Cải tiến Quy trình (Process Improvement)

[Sprint Retrospective] Nhóm phát hiện vấn đề & chốt Hành động ➔ [Scrum Master] Ghi vào Bảng Cải Tiến, phân công người theo dõi (Trạng thái: Mở) ➔ [Người phụ trách] Thực thi trong Sprint và thu thập bằng chứng ➔ [Sprint Retro tiếp theo] Cả nhóm nghiệm thu ➔ Đóng (Thành công) HOẶC Giữ Mở (Điều chỉnh) HOẶC Hủy (Không còn phù hợp).

Phần 2: Bảng theo dõi (Áp dụng mẫu qua Sprint 11–13)

Hệ thống sử dụng hai bảng lưu trữ riêng biệt để giữ sự gọn nhẹ, dễ nhìn.

Bảng 1: Bảng theo dõi Góp ý Sản phẩm (Feedback Tracker)

(Ví dụ theo dõi F-11-04 qua 3 Sprint)

| Ghi nhận tại | Mã Góp ý | Nội dung gốc | Trạng thái | Mã PBI | Ghi chú & Tiến độ (PO cập nhật) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 11 | F-11-04 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Mới | (Trống) | Từ Trưởng nhóm CSKH. Chưa rõ "không chắc chắn" là dưới bao nhiêu % tự tin. |
| Sprint 12 | F-11-04 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đang làm rõ | (Trống) | Team Dev đang phân tích data lịch sử để đề xuất % Confidence Score. |
| Sprint 13 | F-11-04 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Đang làm rõ | (Trống) | Đã gộp chung với F-13-05 (CSKH ca tối). Đã chốt ngưỡng, chờ PO tạo PBI. |

Bảng 2: Bảng theo dõi Cải tiến Nội bộ (Improvement Tracker)

(Ví dụ theo dõi IM-11-02 qua 3 Sprint)

| Đánh giá tại | Mã IM | Hành động Cải tiến (Improvement) | Phụ trách | Trạng thái | Đánh giá & Bằng chứng tại Retro (SM cập nhật) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 11 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền test từ Ngày 1; chạy Integration Test khi PBI đầu xong | Developers | Mở | (Khởi tạo Action từ buổi Retro Sprint 11) |
| Sprint 12 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền test từ Ngày 1; chạy Integration Test khi PBI đầu xong | Developers | Mở | Chưa đạt: Test vẫn bắt đầu muộn vào Ngày 7. Cần tiếp tục thử nghiệm. |
| Sprint 13 | IM-11-02 | Cấp đủ quyền test từ Ngày 1; chạy Integration Test khi PBI đầu xong | Developers | Mở | Chưa đạt: Test chạy vào Ngày 8. Action này không hiệu quả, cần phân tích lại Root Cause. |

Phần 3: Quy tắc xử lý tình huống (Edge Cases)

Để hệ thống minh bạch, không biến thành "thủ tục báo cáo đẹp", Scrum Team thống nhất 3 quy tắc sau:

1. Xử lý xung đột mục tiêu (Ví dụ: F-12-11 muốn Tự động hóa 90% vs F-11-04 muốn Chuyển người sớm)

- Quy tắc: Ghi nhận cả hai ý kiến độc lập. Góp ý không tự động thành cam kết. Product Owner có toàn quyền đánh đổi (trade-off) dựa trên Product Goal, sau đó tổ chức trao đổi với các bên để tìm điểm cân bằng, tuyệt đối không tự ý xóa ý kiến trái chiều.

2. Xử lý trùng lặp & Dữ liệu chưa chắc chắn (Ví dụ: F-11-04 & F-13-05; F-12-07 có PBI-52?)

- Quy tắc: Dùng cơ chế Gộp (Merge) cho ý kiến trùng lặp: Giữ mã cũ nhất (F-11-04) làm gốc, ghi chú mã mới (F-13-05) vào để tăng độ ưu tiên. Với góp ý chưa chắc chắn liên kết (PBI-52?), bắt buộc giữ trạng thái Đang làm rõ cho đến khi Dev xác nhận chính xác 100%.

3. Chống "bệnh thành tích" & Áp dụng thực tế cho Improvement

- Quy tắc: Khước từ việc báo cáo "đã tiếp nhận" khi chưa làm rõ. KHÔNG tự động đóng Improvement chỉ vì đã qua 1 Sprint. Chỉ đóng khi đã thành thói quen hoặc nhóm đồng thuận hủy.

- Áp dụng cụ thể vào Sprint 13:

  - IM-11-02 (Test tích hợp muộn): Đã trễ 2 Sprint (Ngày 7, Ngày 8). Quyết định: Giữ Mở nhưng yêu cầu hủy hành động cũ. Tại Retro 14, nhóm phải phân tích lại nguyên nhân gốc rễ (Tại sao không thể test từ ngày 1?) để đẻ ra Improvement mới khả thi hơn.

  - IM-12-04 (Theo dõi lỗi kênh ngừng thí điểm): Quyết định: Hủy bỏ. Yếu tố ngoại cảnh thay đổi (kênh không còn dùng), việc theo dõi tốn thời gian vô ích. Đóng minh bạch để dọn dẹp bảng.

  - IM-13-03 (Pairing sửa lỗi): Quyết định: Giữ Mở. Mới có bằng chứng tốt 1 lần, cần theo dõi thêm 1 Sprint nữa để xác nhận hành vi đã trở thành thói quen ổn định.

4. Tiêu chí đo lường hiệu quả chu trình (Sau 3 Sprint nữa)

- Tiêu chí: Tỷ lệ Improvement bị treo (trạng thái Mở kéo dài quá 2 Sprint liên tiếp) giảm xuống 0%.

- Ý nghĩa: Điều này chứng minh nhóm đang thực sự đối mặt với các vấn đề nội bộ. Nếu một Improvement không hiệu quả trong 2 Sprint, nhóm đã chủ động mổ xẻ lại để đổi chiến thuật hoặc dũng cảm hủy bỏ, thay vì để nó tồn tại như một "xác sống" trên bảng báo cáo.